2026年度 1学期 O1BOプロジェクト開発進行報告書
スマート出張日程管理およびリアルタイム勤怠確認システム

[要約 (Executive Summary)] 本報告書は、2026年度1学期中に進行された「スマート出張管理および勤怠確認システム（O1BO）」の週次開発実績と主要成果を取りまとめた最終要約文書です。

1. プロジェクト概要および推進目標

本プロジェクト（O1BO）は、企業社員の不要な出張行政業務（手動での日程作成、領収書の回収および手動精算、報告書の収集・作成など）をGoogle Gemini AI技術とモバイルハイブリッド技術を融合して革新的に自動化すると同時に、管理者が出張社員の現地勤怠をリアルタイムで確認しながらも、社員のプライバシーと詳細情報は徹底的に隔離・暗号化するプライバシー最優先志向型スマートソリューションを目標に構築されました。

1.1 主要推進分野

日程およびレポートの自動化: 自然語でチャット入力する際、出張日程を自動ビルドし、日報を1秒でマークダウンおよびWordに変換。

GPSベースのリアルタイム勤怠検証: 緯度経度座標をリアルタイムで測定し、Haversine数式を適用して出張地50m半径進入時にインテリジェントなチェックイン検証。

徹底したプライバシー保護 (Privacy Segregation): 勤怠のみを共有し、個人日程/経費/領収書ファイルはFirestore Security Rulesを通じて根本的に他人および管理者へのアクセスを遮断。

2. 2026-1学期 開発マイルストーンおよび成果指標

2026年度1学期の間、段階的なスペックに合わせて設計、インフラ、アルゴリズム、人工知能統合、文書化の順で開発が着実に完成しました。全体成果の要約は以下の通りです。

| 区分 | 主要開発マイルストーン | 核心技術スタック | 達成状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1週目 | React/TypeScript骨格設計＆多言語(KO/JA)インフラ | React 18, Vite, Tailwind CSS | 完了 (100%) |
| 2週目 | Firebase BaaSおよびプライバシー隔離型DBスキーマ設計 | Firebase Auth/Firestore, types.ts | 完了 (100%) |
| 3週目 | GPS Geolocation & Haversine勤怠検証アルゴリズム | HTML5 Geolocation, Leaflet Map | 完了 (100%) |
| 4週目 | Gemini 3.5 AI日程調整および領収書OCR精算連動 | Gemini API (gemini-3.5-flash) | 完了 (100%) |
| 5週目 | Wordレポート自動保存書き出し＆システム例外最適化 | docx XML mapping, Client Blob | 完了 (100%) |

3. 週次詳細進行要約

3.1 [1週目] React & Vite初期環境構築および多言語支援設計

主要タスク: TypeScriptベースのReactプロジェクトレイアウトおよびビュー状態（ViewState）タブ切り替えインフラ作成。

成果: 統合アイコンコンポーネント（Icons.tsx）で一貫したデザインシステムの骨格を完成させ、韓国語/日本語の多言語設定を構築。

3.2 [2週目] Firebase統合およびプライバシー保護型データ構造設計

主要タスク: Firebase BaaS認証およびFirestoreリアルタイムDB結合。会社連動コード発行および加入機能設計。

成果: 社員用（所有者権限）と管理者用（会社マッチング権限） of DBセキュリティポリシーを設計し、他人が自分の出張日程/領収書を閲覧できない最適なデータモデルを完成。

3.3 [3週目] 高精度GPS位置ベース自動勤怠チェックイン/アウト実装

主要タスク: 位置情報取得および緯度経度三角測量Haversineアルゴリズム搭載。

成果: 出張地の中心から半径50メートル以内でのみボタンが有効化される自動ジオフェンシングチェックインロジックとリアルタイムタイムラインダッシュボードインターフェースを連動完了。

3.4 [4週目] Gemini 3.5 AI日程調整および領収書OCR精算システム統合

主要タスク: 最新のインテリジェントAI適用による日程調整チャットボットおよび領収書OCRアシスタントの実装。

成果: gemini-3.5-flashモデル適用による対話型日程修正機能の最適化、および領収書テキスト解析を100%モジュール化。未開発のコールバック連結を完了し、システムのロックやフリーズ現象を解決。

3.5 [5週目] Wordレポート自動保存書き出し実装およびUX例外処理の最適化

主要タスク: 報告書Wordファイルダウンロード形式の設計およびシステムの回復性（Resilience）の補強。

成果: 書き出しと同時にFirestore DB에 자동 저장되는 융합형 다운로드를 구현하였으며, 삭제 취소 먹통 모달 버그 및 비회원 권한 크래시를 전면 해결함.

4. 今後のロードマップおよび総合結論

本O1BOスマート出張および勤怠ソリューションは、2026-1学期の開発過程を通じて、実務ビジネス現場に投入できるほど成熟した完成度に到達しました。今後の開発目標としては、①スマートフォンNFC物理デバイスを連動したGPS+NFCの二重セキュリティ検証体系の実装、②ネットワークが切断されたオフライン環境でもローカルキューにチェックインを一時保存するPWAの高度化を目標とし、エンタープライズレベルの安定性を追加で確保する予定です。